Acta 11: Reunião com Orientadores

Membros presentes:
- João Vieira
- António Moreira
- Luís Diogo
- José Silva
- David Ribeiro
- Marta Almeida

Pontos Discutidos:

1. Polir a WebApp e Resolver Endpoints
- Melhorar o frontend para supervisores:
  - Possibilitar adicionar nadadores-salvadores (NS) directamente no horário, evitando passos desnecessários.
  - Implementar a sugestão do orientador: ter o horário (schedule) ao lado do editor do posto, permitindo arrastar NS disponíveis para o horário.
  - Visualizar as horas atribuídas a cada NS nos cartões dos postos, facilitando a gestão e eventuais alterações.
  - Garantir que a funcionalidade de adicionar NS esteja sempre acessível no mesmo local.
  - Adicionar mensagem de confirmação ao remover NS de um posto (“Tem a certeza?”).
  - Caso haja falta de NS num posto, permitir adicionar mais facilmente.
  - A tab “active lifeguards” deve mostrar as horas semanais de cada NS, para evitar sobrecarga horária.
  - Ao passar o rato sobre um hazard, mostrar informações detalhadas sobre o mesmo.

2. Gestão de Hazards e Justificação de Funcionalidades
- Diferenciar a remoção de hazards por serem falsos ou por estarem resolvidos.
- No histórico, quando um hazard for removido ou resolvido, indicar o motivo e pedir um reporte adicional, especificando se foi resolvido ou removido.
- Responder à questão do spam de hazards: restringir o reporte a utilizadores próximos da localização do hazard.
- Informar que o sistema calcula automaticamente quando notificar os NS sobre hazards.
- Destacar que a aplicação ajuda a evitar sobrecarga de trabalho dos NS, facilitando a gestão de horários.

3. Melhorias para Utilizadores (Banhistas e NS Coordenadores)
- Para banhistas:
  - Substituir cartões de praias por imagens.
  - Permitir reportar hazards com base na localização do dispositivo, sem necessidade de aceder ao mapa (com possibilidade de editar a localização, como no Uber).
  - Implementar visualização tipo Booking: mostrar praias no mapa ao pesquisar, com possibilidade de clicar para aceder à praia e perceber a proximidade.

- Para NS coordenadores:
  - Reconhecer que podem circular entre postos, mas a interface ainda não contempla este cenário.

Criar user stories sólidas para justificar as funcionalidades implementadas.

4. Testes de Usabilidade
- Cada tarefa de teste deve resultar na obtenção de uma informação concreta (ex.: “Quantas pessoas estão a trabalhar no Posto 4?”).
- Realizar 10 a 15 testes de usabilidade, idealmente.
- Utilizar as aulas de IHC para aplicar os questionários (em equipas de 2 pessoas).
- António irá realizar testes com pessoas conhecidas.
- Realizar testes tanto para banhistas como para NS de campo.
- Nas tarefas de teste, especificar sempre o contexto e o objectivo concreto (exemplos fornecidos na reunião).

5. Preparação e Apresentação
Enviar o material para os orientadores o mais cedo possível.

- Durante a apresentação:
  - Manter a calma e agradecer o feedback dos professores.
  - Exemplo de resposta: “Ok, é uma informação interessante, professor. Não poderemos implementar nesta fase do projecto, mas é importante para análise futura das funcionalidades e limitações, obrigado.”
- Tentar ter o primeiro draft da apresentação pronto até ao fim-de-semana para enviar aos orientadores e recolher feedback.

Indicar que as avaliações de usabilidade ainda estão a decorrer, mas apresentar resultados provisórios.

6. Relatórios, Análise de Dados e Poster
Actualizar o website do projecto com documentação, apresentações e passos do desenvolvimento.

Utilizar LLMs (modelos de linguagem) para processar respostas dos questionários, com análise temática preliminar e crosscheck manual para garantir fiabilidade.

No relatório, explicar a metodologia de análise das respostas e destacar as perguntas mais informativas para o sistema.

- Para o poster:
  - Evitar excesso de texto e apostar em elementos visuais.
  - Mostrar o problema, a solução (“splash enables novelty”), e como a plataforma permite gerir NS e banhistas.
  - Incluir imagens das diferentes fases do projecto, incluindo avaliações de utilizadores e respostas de questionários.