Acta 8: Reunião com Orientadores

Membros presentes:
- Marta Almeida
- João Vieira
- António Moreira (online)
- Luís Diogo (online)
- José Silva (online)
- David Ribeiro (online)

Pontos Discutidos:
Comentários sobre a presente iteração:
- Nas apresentações não mostrar o que está incompleto ou ainda não implementado. Assim, não deixamos expectativas desnecessárias.
- Ter outro ícone (no mapa) para marcar a posição do nadador-salvador que está a usar a aplicação (minha posição) por forma a diferenciar.
- Alguns marcadores podem ter cores diferentes de acordo com ranking de nadadores-salvadores.
- Quando se clica num marcador aparece um menu de contexto Devem existir também menus para outras coisas como por exemplo, um menu de contexto para espaço vazia (marcar Hazards, avisos etc…).
Definir bem a próxima iteração:
- Definir uma “user history” que continue a anterior.
- Gestão de equipas, alocar nadadores-salvadores a postos de vigia.
- Sistema “pica bilhete” para nadadores-salvadores de campo (“já estou no posto de vigia como ordenado”).
- Ícones para diferentes nadadores-salvadores.
- User Testing + Low Fidelity mockup (UI Design)
- Task Analysis.
- URGENTE: Fazer fluxo de interações: - Quantos passos tenho de dar para fazer determinada operação (alimenta o low-fidelity mockup UI Design).
IMPORTANTE:
- Um membro ficar como “Product Manager” e deve planear:
  - O que se quer apresentar no dia de apresentação (19/03/2025).
  - Dividir a timeline por micro milestones.
  - Dividir trabalho a desenvolver para cada micro milestone.
  - Gerir equipa e vigiar todo o processo de execução.